|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID solicitud** | RFC-SPA-001 | | | | | | | |
| **Proyecto** | SPACIA | | | | | | | |
| **Fecha de solicitud** | 06/06/2018 | | | | | | | |
| **Fuente(s)** | Gal Gadot | | | | | | | |
| **Autor(es)** | Óscar Abad Nauto | | | | | | | |
| **Descripción** | El cambio propuesto consta en:  Modificar los estilos-CSS- del módulo de vista de reservas y del módulo de Login de la web. | | | | | | | |
| **Justificación** | La razón del cambio es debido a:  Los estilos actuales aplicados a los módulos mencionados no concuerdan con lo establecido en el diseño de los prototipos. | | | | | | | |
| **Alternativa(s)** | -- | | | | | | | |
| **Comentarios** | Es probable que ya se hayan actualizado los estilos en las versiones más recientes de una de las ramas del repositorio. Se presenta la observación, pues los cambios, posiblemente aún no hayan sido subidos a la rama principal. | | | | | | | |
| **Miembros partícipes del Comité de Control de Cambios (CCC)** | CCC | | | | | | | |
| **Persona encargada de la solicitud** | Jefe de Proyecto | | | | | | | |
| **Tipo de cambio según su implementación** | **Según procedimiento de implementación** | | | Cambio estándar | | | | |
| **Según objeto**  **de cambio** | | | Cambio correctivo | | | | |
| **Impacto del cambio** | Los elementos afectados por este cambio son:   * Archivos CSS del módulo de vista de reservas y Login de la web. | | | | | | | |
| **Prioridad** | Baja | | | | | | | |
| **Fecha de**  **Recepción** | 07/06/2018 | | | | | | | |
| **Fecha de**  **Cierre** |  | | | | | | | |
| **Historial de Estado** | En Cola | Asignada | Validación | | **ASIGNADA** | Validación | Cerrada | Rechazada |