|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID solicitud** | RFC-SPC-003 | |
| **Proyecto** | SPACIA | |
| **Fecha de solicitud** | 02 de Junio de 2018 | |
| **Fuente(s)** | Renato Tappia | |
| **Autor(es)** | Gustavo Huaracc | |
| **Descripción** | El cambio propuesto consta en:  Mofificar el calendario, en cual se refleje (con colores) si la sala se encuentra totalmente ocupada durante el día o si esta disponible para su uso | |
| **Justificación** | La razón del cambio es debido a:  Tener tantos números en el calendarion en el cual no todos te dicen que la sala este llena u ocupada todo el día | |
| **Alternativa(s)** | Mostrar en el calendario la disponibilidad del espacio, haciendo uso de coleres en el mismo | |
| **Comentarios** | Usar colores muy representativos, rojo y verde | |
| **Miembros partícipes del Comité de Control de Cambios (CCC)** | CCC | |
| **Tipo de cambio según su implementación** | **Según procedimiento de implementación** | Cambio estándar |
| **Según objeto**  **de cambio** | Cambio de mejora |
| **Impacto del cambio** | Los elementos afectados por este cambio son:  Scripts participantes de la vista web.  Servicio web. | |
| **Prioridad** | Media | |
| **Fecha de**  **Recepción** | 04 de Junio de 2018 | |
| **Fecha de**  **Cierre** | 18 de Junio de 2018 | |
| **Estado** | Asignada | |