|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID solicitud** | RFC-SPC-007 | |
| **Proyecto** | SPACIA | |
| **Fecha de solicitud** | 02 de Junio de 2018 | |
| **Fuente(s)** | Antonio Kroos | |
| **Autor(es)** | Eduardo Angulo | |
| **Descripción** | El cambio propuesto consta en:  Modificar la visualización de la planificación de los espacios en el calendario de la aplicación web.  Se requiere la implementación de una vista mensual y el tiempo estimado es de unas dos semanas. | |
| **Justificación** | La razón del cambio es debido a:  Es un proceso muy engorroso cuando se desea planificar para el mes siguiente. Solo se está mostrando la disponibilidad de los espacios en una semana. | |
| **Alternativa(s)** | Mostrar las atencions en otro listado donde se vea mensualmente la planificación de espacios. | |
| **Comentarios** | Mantener el orden de los espacios ofrecidos. | |
| **Miembros partícipes del Comité de Control de Cambios (CCC)** | CCC | |
| **Tipo de cambio según su implementación** | **Según procedimiento de implementación** | Cambio estándar |
| **Según objeto**  **de cambio** | Cambio de mejora |
| **Impacto del cambio** | Los elementos afectados por este cambio son:  Scripts participantes de la vista web.  Servicio web. | |
| **Prioridad** | Media | |
| **Fecha de**  **Recepción** | 04 de Junio de 2018 | |
| **Fecha de**  **Cierre** | 18 de Junio de 2018 | |
| **Estado** | Asignada | |